TÓM TẮT UIT AI ASSISTANT

I. Roadmap ban đầu

Dưới đây là roadmap ban đầu, viết ra sau khi thảo luận với ChatGPT

Tháng 1 — Setup nền tảng & RAG cơ bản

- Setup ChromaDB + LlamaIndex.

- Import dữ liệu test (FAQ, thông tin trường/khoa).

- Build MCP tool faq_lookup để query RAG.

- Demo CLI: hỏi FAQ, agent trả lời qua RAG.

Kết quả: Có thể hỏi và nhận câu trả lời từ RAG (thông tin trường/khoa/FAQ) qua CLI.

Deliverable Tháng 1:

- Repo chạy được bằng docker compose up.

- CLI có thể hỏi “Trường UIT có bao nhiêu khoa?” và agent trả lời đúng từ RAG.

- Báo cáo tiến độ: mô tả kiến trúc tổng thể (LLM + LangGraph + MCP + RAG).

Tháng 2 — MCP-heavy tools

Tuần 5–6:

- Build MCP tool calendar_integration (Google Calendar API).

- Build MCP tool study_tracker (theo dõi tín chỉ, điều kiện tốt nghiệp).

Tuần 7–8:

- Build MCP tool note_taker (Notion API).

- Demo CLI: hỏi lịch thi, thêm note, kiểm tra tín chỉ.

Kết quả: Agent quản lý cá nhân cơ bản (calendar + progress + notes) qua CLI.

Deliverable Tháng 2:

- CLI demo:

  - “Lịch thi tuần sau của tao là gì?” → Agent fetch Google Calendar.

  - “Tao còn bao nhiêu tín chỉ để tốt nghiệp?” → Agent trả lời từ study_tracker.

  - “Ghi chú: nộp báo cáo đồ án tuần sau” → Agent tạo note trong Notion.

- Báo cáo tiến độ: mô tả cách MCP giúp agent gọi API bên ngoài (Google, Notion).

Tháng 3 — Học tập (Hybrid RAG + MCP)

Tuần 9–10:

- Build MCP tool grade_lookup (tra cứu điểm từ database).

- Build MCP tool material_search (kết hợp RAG để tìm tài liệu học).

Tuần 11:

- Kết hợp workflow: agent vừa tra cứu điểm, vừa gợi ý tài liệu học phù hợp.

Tuần 12 (Final):

- Tổng hợp toàn bộ tools vào LangGraph workflow.

- Demo CLI hoàn chỉnh end-to-end.

- Viết báo cáo đồ án, tập trung vào MCP + RAG như một rich context application.

Kết quả: Một agent chạy trên CLI, gọi tools qua MCP, dùng RAG để trả lời kiến thức và hỗ trợ học vụ, sẵn sàng nộp đồ án.

Deliverable Tháng 3 (Final MVP):

- CLI end-to-end demo:

  - Hỏi thông tin trường → trả lời qua RAG.

  - Hỏi lịch thi → fetch Google Calendar.

  - Tra cứu điểm → trả lời từ grade_lookup.

  - Gợi ý tài liệu học → RAG kết hợp material_search.

  - Ghi chú nhanh → tạo note trong Notion.

II. Roadmap hiện tại

Do trong quá trình triển khai, nhận thấy một số hạng mục trong roadmap ban đầu chưa phù hợp với thời gian và mục tiêu thực tế nên đã điều chỉnh lại để tập trung sâu hơn vào việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có thể chạy được, làm nền tảng để nâng cấp riêng từng phần trong các giai đoạn sau. Chấp nhận việc thiếu một số tính năng so với roadmap ban đầu và độ chính xác của RAG chưa cao.

Roadmap mới:

Giai đoạn 1: Setup project và build RAG knowledge base

- Nội dung

- Setup ChromaDB + LlamaIndex

- Tìm tài liệu từ các trang web của trường (quy định + chương trinh đào tạo)

- Build data pipeline xử lí dữ liệu (processing -> chunking -> indexing)

- Import dữ liệu vào data pipeline

- Build query engine (blended retrieval + reranking) để truy vấn

- Deliverable:

- Build được knowledge base (lưu trong ChromaDB)

- Query engine hoạt động được ở mức cơ bản (độ chính xác chưa cao)

Giai đoạn 2: Build MCP Server với một số tool

- Nội dung

- Setup MCP Server với FastMCP

- Implement retrieval tools, sử dụng query engine để truy vấn quy định và chương trình đào tạo

- Implement scraping tools để lấy thông tin về điểm số, thời khóa biểu, lịch thi trên DAA

- Test tool calling với MCP Inspector

- Deliverable

- MCP Server chạy được và expose tools qua HTTP, sẵn sàng cho agent kết nối và sử dụng

Giai đoạn 3: Viết logic agent và kết nối với MCP tools

- Nội dung

- Setup LangGraph agent với ReAct pattern

- Prompt engineering

- Kết nối MCP client với MCP Server

- Implement tool executor (parallel execution + timeout handling)

- State management với checkpointer

- gRPC server để expose agent API

- Xây dựng các bộ test để test hiệu năng agent

- Deliverable

- Agent service chạy được qua gRPC, gọi được MCP tools

- Agent hoạt động đúng với prompt, gọi đúng tool khi cần thiết

Giai đoạn 4: Build GUI, API server và deploy

- Nội dung

- Build API server để expose REST API endpoints, kết nối với agent service thông qua gRPC

- Build giao diện người dùng (giống giao diện ChatGPT)

- Làm browser extension lấy cookie khi người dùng đăng nhập trên DAA, phục vụ cho việc gọi các scraping tools (cần credential)

- Deploy project, truy cập được từ internet

- Deliverable

- MVP: Hệ thống hoàn chỉnh chạy được end-to-end (user → web → API → agent → MCP → RAG/DAA)

- Live production trên VPS với domain public

- CI/CD tự động deploy

III. Tình hình hiện tại theo roadmap mới

| Giai đoạn | % hoàn thành | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Đã build được knowledge base và query engine, tuy nhiên độ chính xác chưa cao (chấp nhận được ở giai đoạn này, sẽ tối ưu thêm trong thời gian tới) |
| 2 | 100 | MCP Server chạy được và expose tools qua HTTP, sẵn sàng cho agent kết nối và sử dụng |
| 3 | 80 | - Agent chạy được và expose gRPC server - Tuy nhiên nhiều lúc hoạt động chưa đúng theo system prompt yêu cầu. - Vẫn còn tình trạng hallucination - Trả lời chưa đúng các câu hỏi phức tạp - Chưa có bộ test |
| 4 | 100 | - Đã build được api gateway, web, browser extension - Deploy production lên VPS, có domain public truy cập được từ internet. - CI/CD tự động deploy |

IV. Công việc cần làm tiếp theo

- Xây dựng bộ test (QUAN TRỌNG NHẤT)

- Xây dựng roadmap cho giai đoạn tiếp theo (Đồ án 2)

- Cache tool output để tránh tool call dư thừa

- Tối ưu chunking cho chương trình đào tạo (hiện tại đang dùng chung cách chunking như cho quy định nên không hiệu quả)

- PostgresSaver cho Agent (cho persistent chat history, hiện tại chỉ là InMemory, sẽ mất khi stop service)

- Nghiên cứu cách store tool output (hoặc gọi trực tiếp không cần thông qua LLM) tối ưu để triển khai dashboard (hiển thị trực quan điểm số, thời khóa biểu mà không cần phải hỏi agent)

- Thêm web search tool cho agent

- Thêm tool cào thông báo cho MCP Server

- Thêm tool lấy FAQ để tiết kiệm thời gian truy vấn cho những câu hỏi thường gặp.

- Thêm các tool từ bên thứ 3 cho agent sử dụng như từ Notion, Gmail,...

- Tối ưu lượng token LLM sử dụng (giảm input, chủ yếu đến từ tool output)

- Tài liệu tham khảo ngay trên dashboard

- Nâng cấp dashboard hiển thị nhiều thông tin thực tế hơn là chỉ là khung chat

- Nâng cấp browser extension làm được nhiều việc hơn